## Slide 1: PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH SANITASI
DIREKTORAT SMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2021

## Slide 2: Latar Belakang
Terbitnya SKB 4 Menteri yang mensyaratkan bagi pembukaan Pembelajaran Tatapmuka sekolah di Juli 2021 harus dan wajib didukung oleh protokol Kesehatan salahsatunya adalah :
Ketersediaan sarana sarnitasi dan kebersihan

## Slide 3
Prinsip-prinsip Bantuan Pemerintah
Direncanakan, dilaksanakan, diawasi sendiri
Partisipatif
Terbuka, baik dlm pengelolaan bansos, maupun saran/kritik
Transparan
Kualitas, kuantitas, penggunaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan
Akuntabel
Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan, pemecahan masalah melalui musyawarah mufakat
Demokratis
Efektif & efisien
Pemanfaatan efektif dan efisien. Hindari pemborosan & penggunaan uang untuk pekerjaan yang kurang bermanfaat

## Slide 4
PENERIMA
PENANGGUNGJAWAB
PELAKSANA

## Slide 5: Pengelolaan Administratif
Penanggungjawab
Apabila terjadi pergantian kepala sekolah pada saat pelaksanaan program sedang berjalan, maka pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan dana sebelum terjadi penggantian menjadi tanggung jawab pejabat lama
PEJABAT LAMA wajib menyerahkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan yang dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan
PEJABAT BARU wajib meneruskan seluruh program dan kegiatan sesuai ketentuan yang sudah disepakati dengan pemberi bantuan

## Slide 6: Kriteria Penerima Bantuan
Tidak mendapatkan jenis bantuan yang sama dari DAK propinsi pada tahun 2020,2021
Sekolah telah melakukan pemuktakhiran dapodik

## Slide 7: MEKANISME
PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

## Slide 8: Softfile Proposal Hasil Review dikirim ke Direktorat SMA melalui Mekanisme aplikasi e-proposal melalui link https://
Dokumen yang diupload :
Surat permohonan bantuan pemerintah diketahui Dinas Pendidikan Provinsi (dapat terpisah atau menyatu)
Rencana Anggaran Belanja (RAB)-sesuaikan dengan MOU
Gambar perencanaan pembangunan sanitasi
Catatan hasil review (diperoleh saat bimtek)
Surat Perjanjian Kerja antara Kepala Sekolah dengan Konsultan/Tenaga Ahli
lampiran berkas administrasi

## Slide 9: Komponen Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 | KOMPONEN PEMBIAYAAN | 
1 | Pekerjaan Fisik (minimal Rp. 85.000.000,-) | 
2 | Jasa Konsultan/Tenaga Ahli (maksimal Rp. 7.000.000,-) | 
 | a. | Konsultan/Tenaga Ahli Perencanaan
 | b. | Konsultan/Tenaga Ahli Pengawasan
3. | Pengelolaan (maksimal Rp. 3.000.000,-) | 
 |  | dapat dialokasikan untuk pembiayaan rapat koordinasi,transportasi pembelian material dan penyusunan laporan.

## Slide 10
Ada dana masuk…..
jumlah besar…….
Dana apa….?
Dari mana…?
Tempo hari dana labor sudah masuk, sekarang ada lagi dana masuk……
Grup WA :
“Banper Sanitasi ”

## Slide 11
Jadwal pelaksanaan pembangunan ditetapkan tidak melebihi Tahun Anggaran 2021
Menguraikan lingkup pekerjaan yang dilaksanakan
Menjelaskan durasi & urutan pelaksanaan pekerjaan
Menginformasikan bobot pelaksanaan pekerjaan
Dapat dipakai sebagai perangkat monitoring kegiatan

## Slide 12
Dana bantuan pemerintah harus sudah mulai dibelanjakan setelah dana diterima.
Penggunaan dana bantuan pemerintah harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menjadi lampiran Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila terjadi perubahan penggunaan dana harus memberikan informasi tertulis pada pihak pemberi dana (Direktorat SMA)

## Slide 13
Harus diinformasikan secara tertulis kepada Direktorat SMA, paling lambat 30 hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu pembangunan
Jangka waktu revisi program kerja selambat-lambatnya 30 hari kalender terhitung sejak dana diterima di rekening sekolah
Lingkup revisi: spesifikasi bahan bangunan, gambar kerja, letak bangunan
Revisi program kerja dianggap sah apabila ditandatangani dan distempel oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan rekomendasi dari tenaga teknis serta diinformasikan secara tertulis ke Direktorat SMA

## Slide 14
kekurangannya menjadi tanggung jawab pihak penerima bantuan
Tidak cukup…??
Maksimalkan untuk pemenuhan kebutuhan bangunan
Ada sisa…??
Revisi RAB
Setor ke Kas Negara dengan menggunakan e-billing

## Slide 15: Pengelolaan Teknis
Pelaksanaan pembangunan mengacu pada SP2D dan program kerja yang sudah disetujui oleh Direktorat SMA
Pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan ketentuan teknis yang berlaku sesuai peraturan daerah setempat
Mengutamakan pemenuhan volume luas lantai terbangun dan keterfungsian bangunan
Bangunan yang dibangun harus memenuhi standar bangunan SMA
Bangunan harus mengacu pada prinsip-prinsip bangunan tahan gempa serta mudah perawatannya
Peruntukan dana bantuan merupakan keputusan partisipatif sekolah yang diketahui oleh komite sekolah

## Slide 17
Akuntabilitas pelaksanaan melalui pelaporan dan serah terima hasil pekerjaan secara tepat waktu dan penuh menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program dan menjadi komitmen semua pihak

## Slide 18: TATACARA PELAPORAN
BANTUAN PEMERINTAH SARANA PRASARANA SMA
No. 173/PMK.05/2016
psma.kemdikbud.go.id
DirektoratPsma
direktorat.psma
dit_psma

## Slide 19: SKENARIO PELAPORAN
Laporan Lengkap
Isi : dokumen teknis dan dokumen keuangan
Disimpan di Sekolah
Dikirim ke Direktorat SMA
Laporan Ringkas disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMA, dengan tembusan Dinas Pendidikan Propinsi.
Laporan Ringkas Akhir
psma.kemdikbud.go.id
DirektoratPsma
direktorat.psma
dit_psma

## Slide 20: LAPORAN RINGKAS AKHIR
Berita Acara Pekerjaan 100%
Perhitungan Kemajuan Pekerjaan /prestasi fisik 100%
Rekap Penggunaan Dana dan Pajak
Foto Fisik bangunan 0 -100%
Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan
Pernyataan penyimpanan dokumen teknis dan bukti pengeluaran
Ditandatangani oleh Kepala Kepala Sekolah
Dikirim ke Direktorat SMA - online
psma.kemdikbud.go.id
DirektoratPsma
direktorat.psma
dit_psma

## Slide 21: LAP KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN/BERITA ACARA

## Slide 22: PRESTASI PEKERJAAN FISIK 100% JENIS BANTUAN : SANITASI SEKOLAH
NAMA SMA |  | :……………………………….. |  |  | 
ALAMAT |  | :……………………………….. |  |  | 
KAB / KOTA |  | :……………………………….. |  |  | 
PROVINSI |  | :……………………………….. |  |  | 
No | Uraian Pekerjaan* |  | Bobot Pekerjaan | Bobot Pekerjaan ** | Bobot Prestasi ***
 |  |  |  | (%) | Pekerjaan (%)
1 | Pekerjaan Persiapan |  | 2 | 100% | 2.00
2 | Pekerjaan Pondasi |  | 12 | 100% | 12.00
3 | Pekerjaan Struktur |  | 15 | 100% | 15.00
4 | Pekerjaan Pasangan Bata |  | 15 | 100% | 15.00
5 | Pekerjaan Finishing |  | 25 | 100% | 25.00
6 | Pekerjaan Penutup Atap |  | 8 | 100% | 8.00
7 | Pekerjaan Plafond |  | 8 | 100% | 8.00
8 | Pekerjaan Air Kotor dan Air Bersih |  | 5 | 100% | 5.00
9 | Pekerjaan Kelistrikan |  | 5 | 100% | 5.00
10 | Pekerjaan Tangki Septik |  | 5 | 100% | 5.00
TOTAL |  |  | 100 |  | 100%
* Uraian Pekerjaan Utama dan Bobot Pekerjaan mengacu pada RAB pada Proposal Hasil Review |  |  |  |  | 
** Prestasi Pekerjaan mengacu pada presentasi (%) hasil prestasi pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan. Rincian perhitungan prestasi pekerjaan dilampirkan |  |  |  |  | 
*** Bobot Prestasi pekerjaan adalah perkalian antara bobot pekerjaan dengan prestasi pekerjaan yang dicapai |  |  |  |  | 
Mengetahui |  |  |  | Disusun oleh | 
Kepala Sekolah |  |  |  | Panitia Ketua Pembangunan | 
……………………………………….. |  |  |  | ……………………………………….. | 
Nip. ……………… |  |  |  | Nip. ……………… | 

## Slide 23: LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH JENIS BANTUAN: SANITASI
LAPORAN AKHIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
JENIS BANTUAN : SANITASI SEKOLAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NAMA SMA |  | :……………………………….. |  |  |  |  |  |  |  | 
ALAMAT |  | :……………………………….. |  |  |  |  |  |  |  | 
KAB / KOTA |  | :……………………………….. |  |  |  |  |  |  |  | 
PROVINSI |  | :……………………………….. |  |  |  |  |  |  |  | 
No | Jenis Pengeluaran / Pembelanjaan | Rencana Pembelanjaan (RAB) |  | Penerimaan (Rp.) |  | Pengeluaran (Rp.) |  | SALDO |  | 
1 | Pekerjaan Persiapan |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Pekerjaan Pondasi |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Pekerjaan Struktur |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Pekerjaan Pasangan Bata |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Pekerjaan Finishing |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Pekerjaan Penutup Atap |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Pekerjaan Plafond |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Pekerjaan Air Kotor dan Air Bersih |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | Pekerjaan Kelistrikan |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | Pekerjaan Tangki Septik |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Jumlah |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 |  |  |  |  |  |  | …………….20…. |  |  | 
Mengetahui/Menyetujui, |  |  |  |  |  | Bendahara, |  |  |  | 
Kepala Sekolah, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | TTD/Stempel |  |  |  |  |  |  |  |  | 
……………………………….. |  |  |  |  |  | ……………………….. |  |  |  | 
Nip. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 24: .

## Slide 25: ,

## Slide 26
psma.kemdikbud.go.id
DirektoratPsma
direktorat.psma
dit_psma

## Slide 27
psma.kemdikbud.go.id
DirektoratPsma
direktorat.psma
dit_psma

## Slide 28: LAPORAN LENGKAP
DOKUMEN PENGGUNAAN DANA
DOKUMEN TEKNIS
Pertanggungjawaban keuangan berikut semua bukti-bukti transaksi (kwitansi, nota, dan lain sebagainya)
RAB (analisa harga, daftar harga, dll)
Setoran pajak berikut bukti setor pajak)
Rekapitulasi pembayaran pajak dilengkapi fotokopi bukti setor
Berita Acara Penutupan Kas lengkap.
Data pendukung lainnya
Dokumen Perencanaan, (rencana kerja dilengkapi scedule pelaksanaan, strategi kerja, dsb)
Dokumen Pelaksanaan (proses pelaksanaan pekerjaan sampai dengan hasil pekerjaan)
Hasil pelaksanaan (realisasi pelaksanaan pembangunan baik yang menggunakan dana bansos dan sharing)
Lampiran-lampiran (SK panitia & tenaga teknis, Berita acara pemeriksaan pekerjaan terakhir, BAST-BMN, dan lampiran pendukung lainnya)
Foto fisik bangunan sesuai ketentuan. Untuk bangunan kondisi 0%, 25%, 50%, 100%, dilihat dari 4 sisi tampak bangunan luar dan dalam ruangan.
Semua Dokumen B1.B2,B3,B4,B5,B6,B7 B8
Disimpan di Sekolah
psma.kemdikbud.go.id
DirektoratPsma
direktorat.psma
dit_psma

## Slide 29
TATA CARA PELAPORAN
e-laporan
Alamat link :
www.sarpras-sma.kemdikbud.go.id
DISAMPAIKAN KE DEREKTORAT SMA, DALAM FORMAT SOFTCOPY (PDF) - online :
DISAMPAIKAN KE DIREKTORAT SMA SELAMBAT-LAMBATNYA: 14 HARI SETELAH PEMBANGUNAN SELESAI (100%)

## Slide 30
SANKSI
Apabila setelah proses pelaksanaan pekerjaan atau pembangunan selesai sekolah penerima bantuan tidak mengirimkan LAPORAN, maka akan kehilangan hak untuk mendapat bantuan sejenis dari Direktorat Pembinaan SMA pada tahun berikutnya.
psma.kemdikbud.go.id
DirektoratPsma
direktorat.psma
dit_psma